# Terminplan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prio** | **Termin** | **Beschreibung** | **Status** |
| **1** | 30.04. | Load Generator |  |
| **1.2** | 20.04. (einfache) | * Server zum Testen | Einfache Server fertig, sammeln Ideen für komplexere (low prio) |
| **1.1** | 26.04. | * Erstellt Requests | In Aktorsystem integriert, nicht getestet |
| **1.3** | 30.04. | * Aktorumsetzung, generiert Events | Teilweise implementiert |
| **2** | 04.05. | Statische Teile der Seiten, Templates, Design | Mockup |
| **4** | 08.05. | Datenbankanbindung | Implementiert, Testcases implementiert |
| **5** | 15.05. | Userverwaltung |  |
| **3** | 05.06. | Websocketverbindung |  |
| **6** | 12.06. | D3js Graph Darstellung | Implementiert, noch nicht an zentrales System angebunden |