# Terminplan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prio | Termin | Beschreibung | Status |
| 1 | 30.04. | Load Generator |  |
| 1.2 | 20.04. (einfache) | * Server zum Testen | Einfache Server fertig, sammeln Ideen für komplexere (low prio) |
| 1.1 | 26.04. | * Erstellt Requests | In Aktorsystem integriert, nicht getestet |
| 1.3 | 30.04. | * Aktorumsetzung, generiert Events | Teilweise implementiert |
| 2 | 04.05. | Statische Teile der Seiten, Templates, Design |  |
| 4 | 08.05. | Datenbankanbindung | Teilweise spezifiziert |
| 5 | 15.05. | Userverwaltung |  |
| 3 | 05.06. | Websocketverbindung |  |
| 6 | 12.06. | D3js Graph Darstellung |  |